УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

города Лермонтова

___________ О.А.Мельников

13 августа  2007 год

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

регламентирующая порядок открытого конкурса на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение  в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г. Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»

Торги проводит: Муниципальный заказчик

Муниципальный заказчик: Администрация города Лермонтова

Реквизиты муниципального заказчика:

Адрес: 357340, Ставропольский край, город Лермонтов, ул.Решетника,1.

г.Лермонтов, 2007 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. КОНКУРС ….…………………………………………………......................…...…………..4

РАЗДЕЛ 1.1.ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ………..........................4

РАЗДЕЛ 1.2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА………………………………..........5

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ……………………………………………………………………….................5

1.1.Законодательное регулирование……………………………………………………….…...............5

1.2.Муниципальный заказчик…………………………………………………………………………...5

1.3.Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ………………………………………….....5

1.4.Начальная (максимальная) цена муниципального контракта ……………..…………………......5

1.5.Источник финансирования и порядок оплаты…………………………………………..................6

1.6.Требования к участникам размещения заказа………………………………………………….......6

1.7. Привлечение субподрядчиков……………………………………………………………………...6

1.8.Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе……………………………………………..7

- 1.9.Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов……………………………………………….……………………………….7

1.10.Обеспечение заявки на участие в конкурсе……………………………………………………....7

1.11.Обеспечение исполнения муниципального контракта…………………………………………..7

2.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ………………………………………………………..…….......7

2.1.Содержание конкурсной документации……………………………………………………………7

2.2.Разъяснение положений конкурсной документации………………………………………………9

2.3.Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию…………………………..…..9

2.4.Отказ от проведения конкурса……………………………………………………………………...9

3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ………………………………................10

3.1.Формы заявки на участие в конкурсе…………………………………………………………......10 3.2.Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе…………………...………10

3.3.Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе…...10

3.4.Цена и валюта заявки на участие в конкурсе……………………………………………………..10

3.5.Требования к описанию выполняемых работ……………………………………………………. 10   3.6.Требование к оформлению заявок на участие в конкурсе…………………………………… ....11

4.ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…………………………………………… .….11

4.1.Срок подачи и регистрация заявок на участие в конкурсе……………………………………....11 4.2.Порядок подачи заявок на участие в конкурсе…………………………………………………...12

4.3.Изменения и отзыв на участие в конкурсе………………………………………………………..12

4.4.Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием………………………………………….13

4.5.Срок действия заявок на участие в конкурсе……………………………………………………..13

5.ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ…………..………….13

5.1.Порядок вскрытия конвертов…………………………………………………………………..…..13

5.2.Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе………………..…14

5.3.Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе…………………………………..….15

6.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ…………,..16

6.1.Порядок принятия решения о признании победителя..……………………………………..…...16

6.2.Публикация результатов конкурса………………………………………………………………...17

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………..………………….17

7.1.Срок заключения муниципального контракта…………..………………………………………..17

7.2.Права и обязанности победителя конкурса……………………………………………………….18

7.3.Права и обязанности Муниципального заказчика………………………………………………..18

8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ……………………………………………...…… ...20

РАЗДЕЛ 1.3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА…………………………………………21

РАЗДЕЛ 1.4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ……28

1.4.1.ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.28

1.4.2.ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ……………………………………………...29

1.4.3.ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………………….…..32

1.4.4.ФОРМА РАСЧЕТА КОНТРАКТНОЙ ЦЕНЫ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ В   2007-2008   ГОДАХ РАБОТ: « РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ……………………………………………………………….…. …..33

1.4.5.ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ…………………………………………………………………..……34

1.4.6. ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРАКТУ …………………………………………………………....…38

1.4.7.ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА…………………………………………...…………………………………40

1.4.8.ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ КОНВЕРТОВ……………........41

1.4.9. ЗАПРОС НА РАЗЪЯСНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ………………….…….42

1.4.10.ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ………………….43

ЧАСТЬ II. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА………………………………………....44

Приложение №1к муниципальному контракту. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ……………………………………………………55

Приложение №2 к муниципальному контракту. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД «РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»…………………………………………………………………………….………..55

Приложение №3 к муниципальному контракту. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ …………………………………………………………………..……………………………….56

Приложение №4 к муниципальному контракту. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ……………..……59

ЧАСТЬ III. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ: « РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ………………………………………………………………………………………………………..….59

ЧАСТЬ IV. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТАКТА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г. ЛЕРМОНТОВЕ И С.ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» ……………………………………………………………….………59

ЧАСТЬ I. КОНКУРС

13 августа  2007 г.

РАЗДЕЛ 1.1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧаСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

На право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах  работ  «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»

Уважаемые господа!

Муниципальный заказчик: Администрация города Лермонтова приглашает принять участие в открытом конкурсе по размещению заказа  на выполнение в 2007-2008 годах работ «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с.Острогорка Ставропольского края».

.

Адрес муниципального заказчика: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, Администрация города Лермонтова, тел. 8-879-35-5-10-30, факс 8-879-35-5-10-27.

Предмет муниципального контракта, объем выполняемых работ: выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»,  протяженностью дорог 39,63 км, тротуаров 28,7 км площадью дорог 297,42 тыс. м2, тротуаров 56,068 тыс.м2 по следующим улицам:

в  2007 году

1. улица Волкова, 				протяженностью 1,2 км,  площадью 9600 м2

2. проезд Заводской, 			протяженностью 0,6 км,  площадью 4800 м2

3. проспект Лермонтова 			протяженностью 1,760 км,  площадью14100 м2

4. Круги, 		             					           площадью 3000 м2

5. улица Ленина, 				протяженностью 0,5 км,  площадью 3000 м2

6. улица Матвиенко, 			протяженностью 0,54 км,  площадью 4320 м2

7. улица Пятигорская, 			протяженностью 0,3 км,  площадью 2400 м2

8. улица П. Лумумбы, 			протяженностью 1,2 км,  площадью 10800 м2

9. площадь Победы, 				                                             площадью 2760 м2

10. сквер Комсомольский,

11. улица Гагарина, 				протяженностью 0,4 км,  площадью 2400 м2

12. проезд Солнечный,			протяженностью   0,6 км,  площадью 3850 м2

13. проезд Пионерский			протяженностью 0,8 км,  площадью 3600 м2

14. переулок Горный (с. Острогорка)	протяженностью 0,28 км,  площадью 1360 м2

15. улица Комсомольская (с. Острогорка)протяженностью 1,29 км,  площадью 7740 м2

ИТОГО дорог:                                           протяженностью 9,47 км,  площадью 73730 м2

Тротуаров:                                                  протяженностью 5,156 км, площадью 10312м2

в 2008 году

1. улица Первомайская                              протяженностью 0,9 км, площадью 7800 м2

2. площадь Ленина                                                                               площадью 5800 м2

3. площадь Мира                                                                                  площадью 2300м2

4. улица Спортивная                                 протяженностью 1,2 км, площадью 7440 м2

5. улица Химиков                                      протяженностью 0,85 км, площадью 5270м2

6. Автодорога Лермонтов-Вин-Сады     протяженностью 1,7 км , площадью 13600 м2

7. улица Комсомольская                          протяженностью 2,8 км, площадью 22900м2

8. улица Промышленная                          протяженностью 3,38 км, площадью 27040м2

9.Автодорога Лермонтов-Пятигорск      протяженностью 2 км, площадью 16000 м2

10. улица Октябрьская                             протяженностью 0,9 км,  площадью 6840 м2

11. улица Решетника                                протяженностью 0,6 км,  площадью 5520 м2

12. улица Шумакова                                 протяженностью 0,65 км,  площадью 5200 м2

13. улица Ленина                                      протяженностью 0,5 км,  площадью 5000 м2

14. улица Гагарина                                   протяженностью 0,4 км,  площадью 3200 м2

15.улица Горняков                                    протяженностью 0,9 км,  площадью 7200 м2

16.улица Нагорная                                    протяженностью 0,68 км,  площадью 4080 м2

17.улица Молодежная                              протяженностью 1,6 км,  площадью 9600 м2

18.проезд Больничный                             протяженностью 0,7 км,  площадью 4200 м2

19.улица Добровольского                        протяженностью 1,2 км,  площадью 7200 м2

20. автодорога на кладбище                     протяженностью 2,1 км,  площадью 12690 м2

21.разворотная площадка на кладбище                                             площадью 1500м2

22. объездная дорога                                 протяженностью 1 км,  площадью 7000 м2

23.улица Степная                                      протяженностью 2,8 км,  площадью 11920 м2

24.автодорога на Профилакторий           протяженностью 3 км,  площадью 21000 м2

25.улица Комсомольская                         протяженностью 0,3 км,  площадью 3390 м2

ИТОГО дорог:                                     протяженностью 30,16 км,  площадью 223690 м2

Тротуаров:                                           протяженностью 23,544 км, площадью 45756м2

Место выполнения работ: г. Лермонтов и с.Острогорка Ставропольского края.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 229 885 430 рублей, в том числе НДС 35 067 269 рублей

Лимит финансирования на 2007 год: 60 016 730 рублей, в том числе НДС 9 155 094 рубля.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: документация предоставляется в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения письменного заявления от Участника размещения заказа и со дня опубликования  14.08.2007г. Муниципальным заказчиком извещения о проведении конкурса в официальном печатном издании газета «Лермонтовские известия» и размещения его на официальных сайтах: города Лермонтова www.lermontov.kmv.ru  и Ставропольского края  www.torgi.stavkray.ru

Начало подачи заявок: с 9-00 14 августа 2007 года, окончание – в 10-00 13 сентября 2007г. по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, Управление экономического развития администрации города Лермонтова, кабинет 61.

Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.lermontov.kmv.ru

Плата за предоставление конкурсной документации: не взимается.

Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 11-00 (время московское) 13 сентября 2007 года по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, кабинет 96.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса  произойдет по адресу: 357340 , Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, кабинет 96. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет произведено в течении 10 дней соответственно, со дня вскрытия конвертов с заявками и со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы и организациям инвалидов: не устанавливаются.

Ответственный: Зинченко Лилия Ивановна 8-879-35-5-11-53

РАЗДЕЛ 1.2. общие условия проведения конкурса

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

  - Законодательное регулирование

- Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Федеральными законами от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,  от 20.04.2007 г. № 53-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом РСФСР от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, постановлениями и распоряжениями Губернатора Ставропольского края, Главы администрации города Лермонтова Ставропольского края.

  - Муниципальный заказчик

    - Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте конкурса, проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации

  - Предмет конкурса. Место и сроки выполнения работ

    - Муниципальный заказчик желает заключить муниципальный контракт  на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»  (далее Подрядчик), информация, о которых содержится в Информационной карте конкурса, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной документации, в том числе в проекте муниципального контракта (Часть II).

    - Победившие Участники конкурса должны выполнить работы, входящие в предмет муниципального контракта, в течение периода, указанного в Информационной карте конкурса, либо в конкурсном предложении победивших Участников, по цене, указанной в их заявке.

    - Определения, зафиксированные в проекте муниципального контракта, применяются во всей настоящей конкурсной документации.

  - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта

    - Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в извещении о проведении открытого конкурса, в Информационной карте конкурса. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, указанных в пункте 1.4.2. Оплата выполняемых  работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом.

    - Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный муниципальным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен муниципальный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с  Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы при сокращении потребности в работах должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренный в муниципальном контракте объем работ.

  - Источник финансирования и порядок оплаты

    - Финансирование муниципального контракта на выполнение работ, который будет заключен по результатам данного конкурса, будет осуществляться из источников, указанных в Информационной карте конкурса.

    - Порядок оплаты за выполненные работы, определяется в проекте муниципального  контракта, приведенном в конкурсной документации, и указан в Информационной карте конкурса.

  - Требования к участникам размещения заказа

    - В настоящем конкурсе может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе  индивидуальный  предприниматель.

    - Участник размещения заказа должен соответствовать обязательным требованиям, а именно:

- 1.6.2.1. требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам,

- осуществляющим  выполнение работ являющимся предметом конкурса;

- 1.6.2.2. требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа - юридического  лица или непроведении в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- 1.6.2.3. требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- 1.6.2.4. требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

    - При размещении заказа путем проведения конкурса Муниципальный заказчик вправе установить дополнительные требования к Участникам конкурса, которые указаны в Информационной карте конкурса:

1.6.3.1. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа.

- 1.7. 	Привлечение субподрядчиков

1.7.1. Участник размещения заказа может для выполнения работ по предмету конкурса привлечь субподрядные организации (как это указано в Информационной карте конкурса), обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

- 1.8.	Затраты на подготовку заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой заявки и участием в конкурсе, и  Муниципальный заказчик ни в коем случае не будет нести ответственности или иметь обязательства в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов.

- 1.9. 	Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исправительной системы, организациям инвалидов

- Не устанавливаются.

- 1.10.	 Обеспечение заявки на участие в конкурсе

- Не устанавливается.

- 1.11.	Обеспечение исполнения муниципального контракта

- Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере  30 %  начальной (максимальной) цены контракта в сумме 68 965 629 рублей от общей суммы финансирования на 2007-2008 годы, от лимита финансирования на 2007 год в сумме  18  005 019 рублей.

Победитель конкурса в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, направления ему соответствующего протокола и проекта муниципального контракта, предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или переводе денежных средств на специальный счет Муниципального заказчика под залог, Способ обеспечения исполнения муниципального контракта, из перечисленных выше, определяется самим участником конкурса самостоятельно.

Денежные средства на обеспечение исполнения муниципального контракта подлежат возврату, согласно условиям муниципального контракта.

Участник направляет в адрес Муниципального заказчика гарантийное письмо (Форма 1.4.6.) с указанием, выбранного им вида обеспечения исполнения муниципального контракта и гарантирует предоставить соответствующие документы на момент подписания муниципального контракта в случае победы в конкурсе. Гарантийное письмо является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

Если  победителем  конкурса,  с  которым  заключается  муниципальный контракт,  является  бюджетное  учреждение,  предоставление  обеспечения  исполнения  муниципального контракта  не  требуется.

- КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

  - Содержание конкурсной документации

    - Конкурсная документация включает перечисленные ниже документы, а также  дополнения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела.

| Часть I | Конкурс |
| --- | --- |
| Раздел I.1 | Приглашение к участию в конкурсе |
| Раздел I.2 | Общие условия проведения конкурса |
| Раздел I.3 | Информационная карта конкурса |
| Раздел I.4 | Образцы форм и документов для заполнения Участниками размещения заказа |
| 1.4.1. | Форма описи документов |
| 1.4.2. | Форма заявки на участие в конкурсе |
| 1.4.3. | Форма анкеты Участника размещения заказа |
| 1.4.4. | Форма расчета начальной цены контракта на выполнение работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края в Ставропольском крае» (Приложение №2 к конкурсной документации) |
| 1.4.5. | Форма предложения о функциональных и качественных характеристиках работ |
| 1.4.6. | Форма гарантийного письма на обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| 1.4.7. | Форма доверенности |
| 1.4.8. | Форма оформления внешнего и внутреннего конверта |
| 1.4.9. | Форма запроса на предоставление разъяснений |
| 1.4.10. | Форма запроса на предоставление конкурсной документации |
| Часть II | Проект муниципального контракта |
| Приложение №1 | График производства подрядных работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» |
| Приложение №2 | Расчет начальной цены контракта на выполнение работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» |
| Приложение №3 | Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» |
| Приложение №4 | Подтверждение обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту |
| Часть III | График производства подрядных работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» (Приложение №1 к конкурсной документации) |
| Часть IV | Расчет начальной цены контракта на выполнение работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» |

    - Конкурсная документация может представляться в электронном виде. При этом в случае разночтений преимущество имеет текст конкурсной документации на бумажном носителе. При разрешении разногласий (в случае их возникновения) Единая комиссия будет руководствоваться текстом официальной печатной конкурсной документации, и не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полученной Участником размещения заказа неофициально.

    - Участник размещения заказа обязан изучить конкурсную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации. Непредставление полной информации, требуемой по конкурсной документации, представление неверных сведений или подача заявки в основном не отвечающей требованиям, содержащимся в конкурсной документации, является риском Участника размещения заказа, подавшего такую заявку, который может привести к отклонению его заявки.

    - Заявка участника, подготовленная не на основании официально полученной редакции конкурсной документации, но соответствующая всем требованиям Муниципального заказчика будет рассматриваться на общих основаниях в соответствии с установленным порядком.

  - Разъяснение положений конкурсной документации

    - При проведении конкурса какие-либо переговоры Муниципального заказчика и Единой  комиссии с Участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик может давать  разъяснения положений конкурсной документации.

    - Любой Участник размещения заказа вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме или в форме электронного документа запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Муниципальный заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Муниципальному заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

    - В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу Участника размещения заказа такое разъяснение должно быть размещено Муниципальным заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

  - Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию

    - Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника размещения заказа вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается.

    - В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения опубликовываются и в течение одного дня  размещаются Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для опубликования и размещения извещения о проведении открытого конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными письмами или в форме электронных документов всем участникам размещения заказа, которым была предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте  внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двадцать дней.

  - Отказ от проведения конкурса

    - Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

    - Извещение об отказе от проведения открытого конкурса со ссылкой на номер публикации с извещением о проведении конкурса опубликовывается и размещается Муниципальным заказчиком соответственно в течение пяти рабочих дней  и двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса в порядке, установленном для официального опубликования и размещения на официальных сайтах извещения о проведении открытого конкурса.

    - В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Муниципальным заказчиком вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа,  и направляются соответствующие уведомления всем участникам размещения заказа  подавшим заявки на участие в конкурсе.

- ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Формы заявки на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, в соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса. При этом на конверте указывается название конкурса.

    - Участник размещения заказа вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

    - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются  ему.

  - Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, все документы и корреспонденция между Муниципальным заказчиком и Участником размещения заказа, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке. Вспомогательные документы и печатные материалы на иностранном языке могут быть представлены участником размещения заказа, в случае, если они сопровождаются надлежащим образом оформленным переводом на русский язык.

  - Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе

    - Заявка на участие в конкурсе, которую представляет Участник размещения заказа в соответствии с настоящей конкурсной документацией, должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4. настоящей конкурсной документации, и содержать сведения и документы, указанные в Информационной карте конкурса.

    - При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных подписей.

  - Цена и валюта  заявки  на участие в конкурсе

    - Цена муниципального контракта, предлагаемая Участником размещения заказа в заявке на участие в конкурсе, не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в Информационной карте конкурса. В случае, если цена муниципального контракта, указанная в заявке и предлагаемая Участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену муниципального контракта, данная заявка не рассматривается Единой комиссией на основании ее несоответствия требованиям, установленным конкурсной документацией.

    - Участник  конкурса производит расчет начальной цены контракта  на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» в соответствии с требованиями Графика производства подрядных работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края (Часть III.  Приложение №1 к конкурсной документации).

    - Цена муниципального контракта, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в рублях.

  - Требования к описанию выполняемых работ

    - Описание выполняемых работ производится в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса и по форме, приведенной в Разделе I.4.

  - Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

    - Документы для участия в конкурсе подаются во внешнем и внутреннем конвертах. Внутренний конверт содержит два конверта с надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ».

- В конверт с надписью «ОРИГИНАЛ» должны быть вложены все документы, предоставляемые участниками в виде отдельных документов не сшитых между собой. В конверт с надписью «КОПИЯ» должны быть вложены копии всех документов, находящиеся в конверте с надписью «ОРИГИНАЛ», при этом все копии должны быть заверены подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью Участника.

    - При описании условий и предложений Участников должны приниматься общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

    - Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать двусмысленных толкований.

    - Все документы, представленные Участниками, должны быть подписаны руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью (все страницы представленных документов, кроме нотариально заверенных копий должны быть завизированы уполномоченными лицами). Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лиц, подписавшими заявку на участие в конкурсе (или лицами, действующими по доверенности). Если документ содержит более одного листа, то такой документ должен быть прошит, пронумерован и скреплен подписью руководителя или уполномоченного лица и печатью Участника, за исключением заверенных нотариусом или оригиналов документов выданных третьим лицом. Все экземпляры документации должны иметь четкую печать текстов. Все документы, представляемые Участниками в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

    - Заявка на участие в конкурсе, поданная Участником в письменной форме оформляется в соответствии с требованиями, указанными в Информационной карте конкурса.

    - После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки на участие в конкурсе.

    - Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не возвращаются Участнику.

    - Не соблюдение Участником требований к оформлению заявки на участие в конкурсе и других документов влечет отклонение заявки.

- ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Срок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе

    - Датой начала срока подачи заявок на участие в конкурсе является день, следующий за

днём опубликования в официальном печатном издании или размещения на официальных сайтах извещения о проведении конкурса. Дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше

времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса.

    - Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Информационной карте конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании Единой комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, после объявления  присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

    - Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей (п. 4.4.1.).

    - Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший в срок, указанный в пункте 4.1.1. настоящего Раздела, регистрируются Муниципальным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об Участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается.

    - По требованию Участника размещения заказа, подавшему конверт с заявкой на участие в конкурсе, Муниципальный заказчик  выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

  - Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе в письменной форме, оформленные в соответствии с

- пунктом 3.6. настоящего Раздела направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, в порядке, изложенном в Информационной карте конкурса.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки, Муниципальный заказчик, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками не вправе допускать повреждение таких конвертов до момента их вскрытия.

    - Если конверт с заявкой не запечатан и не маркирован в порядке, установленном в Информационной карте конкурса, Муниципальный заказчик не несет ответственности за утерю конверта или его содержимого или досрочное вскрытие такого конверта.

    - В случае, если на конверте с заявкой указано наименование (для юридических лиц) или фамилия, имя, отчество (для физического лица) Участника размещения заказа, либо конверт не запечатан и не маркирован, такие конверты принимаются Муниципальным заказчиком и регистрируются. В случае получения такого конверта по почте Муниципальный заказчик также принимает его и регистрирует.

  - Изменения и отзыв заявок на участие в конкурсе

    - Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить, или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до вскрытия Единой  комиссией конвертов путем письменного уведомления Муниципального заказчика об этом до истечения срока подачи заявок, установленного в соответствии с пунктом 4.1.1. настоящего Раздела.

    - Изменения заявки должны готовиться и запечатываться в соответствии с пунктами 3.6.

- и 4.1. настоящего Раздела, конверт с комплектом документов маркироваться 	«ИЗМЕНЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ  на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах  работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с.Острогорка Ставропольского края»» и отправляться адресату до даты вскрытия конвертов с заявками.

    - Участник размещения заказа, желающий отозвать свою заявку, уведомляет Муниципального заказчика в письменной форме до наступления последнего срока подачи заявок. В уведомлении в обязательном порядке должно указываться наименование организации-участника, отзывающей заявку. Возврат отозванной заявки осуществляется при вскрытии конверта соответствующему представителю Участника.

  - Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием

    - Заявки, полученные после момента вскрытия конвертов, возвращаются Участникам размещения заказа на участие в конкурсе вместе с соответствующим уведомлением. В случае, если на конвертах не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа, конверты  вскрываются и в тот же день возвращаются Участникам размещения заказа.

  - Срок действия заявок на участие в конкурсе

    - Заявки на участие в конкурсе должны сохранять свое действие в течение срока проведения процедуры конкурса и до завершения указанной процедуры. Процедура конкурса завершается подписанием муниципального контракта или принятием решения об отмене конкурса.

- ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

  - Порядок вскрытия конвертов.

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в Информационной карте конкурса, Единой комиссией вскрываются конверты.

    - В день вскрытия конвертов, непосредственно перед вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в пункте 5.1.1. настоящего Раздела, Единая комиссия объявит присутствующим Участникам размещения заказа в открытом конкурсе  возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное объявление будет сделано до вскрытия первого конверта с заявкой на участие в конкурсе.

    - Единой комиссией вскрываются конверты, которые поступили Муниципальному заказчику  до времени вскрытия конвертов.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого Участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в конкурсе, которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения муниципального контракта, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. Представители Участников размещения заказа в открытом конкурс предоставляют документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа.

    - В случае присутствия представителей участников, не являющихся первыми лицами организации, должна быть представлена доверенность на представление интересов со-

- ответствующего Участника размещения заказа по форме, прилагаемой в Разделе I.4.

      - Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей участников размещения заказа и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем  Единой комиссии.

      - При вскрытии конвертов Единой комиссией разъяснения не допускаются.

    - В процессе вскрытия конвертов информацию об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, Муниципальный заказчик вносит в протокол вскрытия конвертов.

    - Протокол вскрытия конвертов ведется Единой комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размещается Муниципальным заказчиком в течении дня, следующего после подписания такого протокола на официальном сайте.

    - Заказчик осуществляет аудиозапись вскрытия конвертов. Любой Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов. При этом такой Участник должен до начала процедуры вскрытия конвертов известить Единую комиссию о своем намерении осуществлять аудио- или видеозапись процедуры.

    - В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе,  конкурс признается несостоявшимся.

  - Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к участию в конкурсе

    - Единая комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией и соответствие Участников размещения заказа в открытом конкурсе требованиям, установленным в пункте 1.6. настоящего Раздела.

    - Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов.

    - Заявкой, в основном отвечающей требованиям конкурсной документации, считается та, которая соответствует всем положениям, условиям и спецификациям конкурсной документации и не содержит существенных отклонений или оговорок. Существенным отклонением или оговоркой являются те:

а)	которые любым существенным образом оказывают влияние на объем, качество или функциональные показатели выполняемых работ;

б)	которые ограничивают любым существенным образом права Муниципального заказчика или обязательства Участника размещения заказа в открытом конкурсе по муниципальному контракту, как они предусмотрены в конкурсной документации;

в)	исправление которых поставит в неравные условия конкурентной борьбы других Участников, представивших в основном отвечающие существенным требованиям заявки.

    - В случае наличия в заявке арифметических ошибок, они будут классифицироваться как предоставление недостоверных сведений, и Единая комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе.

    - Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

    - На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой  комиссией принимается решение:

а)        о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа (о признании Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса);

б)	об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

    - Участник размещения заказа не допускается до участия в конкурсе в случае:

- не предоставления определенных пунктом 3.3. настоящего Раздела документов либо наличия в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа

- или о работах, на выполнение которых размещается заказ;

- несоответствия требованиям, установленным в пункте 1.6 настоящего Раздела;

- наличие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа, если конкурсной документацией установлено такое требование;

- несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе:

а)	заявка не соответствует форме конкурсной документации и/или не имеет в содержании обязательной информации согласно требованиям конкурсной документации;

б)	документы не подписаны должным образом.

    - В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником размещения заказа в соответствии с пунктом 3.3. настоящего

- Раздела, установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа юридического лица или проведения в отношении Участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства либо факта приостановления его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также, если у Участника размещения заказа имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника,  Муниципальный заказчик, Единая комиссия вправе отстранить такого Участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.

    - В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа в открытом конкурсе, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного Участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.

    - В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единой комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол должен содержать сведения об Участниках размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе с обоснованием такого решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе размещается Муниципальным заказчиком на официальном   сайте.

    - Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

  - Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе

    - Единая комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных Участниками размещения заказа, признанными Участниками конкурса.

    - Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня

- подписания протокола, указанного в пункте 5.2.10 настоящего Раздела.

    - Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения муниципального контракта по цене муниципального контракта и критериям, указанным в Информационной карте конкурса.

    - Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения муниципального контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении, о присвоении заявкам порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

    - Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок, размещается на официальном сайте и опубликовывается в официальном  печатном издании в течение пяти рабочих дней после подписания указанного протокола.

- Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Муниципального заказчика, второй  экземпляр передается победителю вместе  с проектом муниципального контракта.

    - Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, оценке и сопоставлению заявок, и рекомендации о присуждении муниципального контракта, не подлежит раскрытию Участникам конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального отношения к этому процессу, до того, как будет объявлен победитель конкурса.

    - Единая комиссия вправе отклонить заявку, получив на то предварительное согласие со стороны уполномоченного федерального органа, если он установит, что Участник размещения заказа, представивший данную заявку, предложил, дал или согласился дать, прямо или косвенно, члену Единой комиссии, или другому представителю государственной власти, имеющему отношение к проведению настоящего конкурса, вознаграждение в любой форме, работу или иную услугу или ценность в качестве стимула, который может повлиять на принятие Единой комиссией решения, связанного с выбором победителя.

    - В случае, если Муниципальному заказчику или Единой комиссии станет известен факт заключения Участником размещения заказа соглашения о зафиксированной цене или иного тайного соглашения с одним или более Участниками размещения заказа с целью оказания влияния на результаты конкурса, заявка такого Участника отклоняется. Такое отклонение заявки и его причины заносятся в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, а Участнику размещения заказа, заявка которого отклонена, незамедлительно сообщается об этом путем направления соответствующего уведомления.

    - Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе на официальном сайте вправе направить Муниципальному заказчику в письменной форме запрос о разъяснении результатов конкурса. Муниципальный заказчик в течение двух рабочих дней со дня поступления такого запроса обязаны представить Участнику конкурса в письменной форме соответствующие разъяснения.

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА И ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ

  - Порядок принятия решения о признании победителя

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Единой

- комиссией по каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения муниципального контракта на основании цены муниципального контракта и критериев, содержащихся в конкурсной документации (пункт 5.3.3 настоящего Раздела), присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения муниципального контракта, присваивается первый номер.

    - Победителями конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения муниципального контракта по цене и критериям, указанным в Информационной карте конкурса,  и заявке которого присвоен первый номер.

    - В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения муниципального контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

    - Единая комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об Участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, об условиях исполнения муниципального контракта, предложенных в таких заявках, о критериях оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении им порядковых номеров, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса Участников конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера. Протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии и Муниципальным заказчиком.

  - Публикация результатов конкурса

    - Протокол оценки и сопоставления заявок размещается на официальном сайте в течение  дня, следующего после дня подписания указанного протокола, и опубликовывается в официальном печатном издании в течение пяти рабочих после дня подписания указанного протокола.

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

  - Срок заключения муниципального контракта

    - Муниципальный контракт между победителем конкурса и Муниципальным заказчиком должен быть подписан в течение срока, указанного в Информационной карте конкурса.

    - Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который составляется путем включения условий исполнения  муниципального контракта, предложенным победителем конкурса   в заявке, в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной документации.

- Победитель конкурса в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, направления ему соответствующего протокола и проекта муниципального контракта, предоставляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или переводе денежных средств на специальный в размере  30 %  начальной (максимальной) цены контракта в сумме 68 965 629 рублей от общей суммы финансирования на 2007-2008 годы, от лимита финансирования на 2007 год в сумме  18  005 019 рублей.

    - Способ обеспечения исполнения муниципального контракта, из перечисленных выше, определяется самим участником конкурса самостоятельно.

Денежные средства на обеспечение исполнения муниципального контракта подлежат возврату, согласно условиям муниципального контракта.

Участник направляет в адрес Муниципального заказчика гарантийное письмо (Форма 1.4.6.) с указанием, выбранного им вида обеспечения исполнения муниципального контракта и гарантирует предоставить соответствующие документы на момент подписания муниципального контракта в случае победы в конкурсе. Гарантийное письмо является неотъемлемой частью конкурсной заявки на участие в конкурсе.

Если  победителем  конкурса,  с  которым  заключается  муниципальный контракт,  является  бюджетное  учреждение  предоставление  обеспечения  исполнения  муниципального контракта  не  требуется.

    - В случае, если победитель конкурса уклоняется от заключения муниципального контракта, то муниципальный контракт заключается с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер. При этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - В случае,  если победитель конкурса или Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил Муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, а также обеспечение исполнения муниципального контракта, победитель конкурса, признается уклонившимся от заключения  муниципального контракта.

    - Заказ признается размещенным со дня заключения муниципального контракта. Сведения о заключенном муниципальном контракте в установленном порядке направляются Муниципальным заказчиком в Реестр муниципальных контрактов.

  - Права и обязанности победителя конкурса

    - Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в поданной Участником открытого конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, заявке и в конкурсной документации, с учетом положений пункта. 7.3.5 настоящего Раздела.

    - В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 7.1. настоящего Раздела, не представил Муниципальному заказчику подписанный муниципальный контракт, переданный ему в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела,  победитель конкурса признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

    - Участник конкурса, которому Заказчик в соответствии с пунктом 7.3.5. настоящего Раздела направил проект муниципального контракта, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.

    - При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

  - Права и обязанности Муниципального заказчика

    - Муниципальный заказчик вправе отказаться от заключения муниципального контракта с победителем  конкурса, либо при уклонении победителя конкурса от заключения контракта с Участником конкурса, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

- проведения ликвидации Участника конкурса – юридического лица или проведения в отношении Участника конкурса – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства;

- приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Раздела;

- нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда,

- если на момент истечения срока заключения муниципального контракта балансовая стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

    - Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском требования о понуждении победителя конкурса заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, либо заключить муниципальный контракт с Участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

    - В случае, если победитель конкурса признан уклонившимися от заключения муниципального контракта в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Раздела, при этом заключение муниципального контракта для Участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.

    - В случае уклонения Участника конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер, от заключения муниципального контракта Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании к понуждению такого Участника заключить муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта, или принять решение о признании конкурса несостоявшимся.

    - В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка, конверт с указанной заявкой вскрывается, и указанная заявка рассматривается и оценивается в порядке, установленном пунктом 5.3. настоящего Раздела. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня рассмотрения заявки обязан передать единственному Участнику открытого конкурса, подавшему заявку, проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается с Участником  открытого конкурса на условиях, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену  муниципального контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

    - В случае, если конкурс признан несостоявшимся, в соответствии с положениями пунктов 5.1.10. и 5.2.9. настоящего Раздела, и только один Участник размещения заказа, по

- давший заявку, признан Участником конкурса, Муниципальный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола, предусмотренного пунктом 5.2.10. настоящего Раздела, обязан передать такому Участнику конкурса проект муниципального контракта, подготовленного в соответствии с пунктом 7.1.2. настоящего Раздела. При этом муниципальный контракт заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой и конкурсной документацией, но цена такого контракта не может превышать начальную (максимальную) цену муниципального контракта, указанную в извещении о проведении открытого конкурса.

    - В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Муниципальный заказчик вправе заключить муниципальный контракт с Участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ заключается муниципальный контракт при уклонении победителя торгов с согласия такого участника размещения. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому контракту, при заключении нового муниципального контракта количество выполняемых работ должны быть уменьшены с учетом объема выполненных работ по муниципальному контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена муниципального контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ.

    - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

- Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

- Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

    - Решение Муниципального заказчика или Единой комиссии об отстранении Участника размещения заказа от участия в конкурсе, либо решение Единой комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано таким Участником.

    - Допуск Муниципальным заказчиком или Единой комиссией к участию в конкурсе Участника размещения заказа, который в соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления.

    - Включение сведений об Участнике конкурса, уклонившемся от заключения муниципального контракта, о Подрядчике, с которым муниципальный контракт расторгнут в связи с существенным нарушением им муниципального контракта, в Реестр недобросовестных поставщиков или содержание таких сведений в Реестре недобросовестных поставщиков, равно как и не исключение данных сведений из Реестра, могут быть обжалованы заинтересованным лицом в судебном порядке.

    - Любой Участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном, а также досудебном порядке действия (бездействие) Муниципального заказчика, Единой комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа. Обжалование действий (бездействия) Муниципального заказчика, Единой комиссии в досудебном не является препятствием для обжалования Участником размещения заказа действий (бездействия) Муниципального заказчика, Единой комиссии в судебном порядке.

    - Размещение заказа может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица или по иску уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации только судом.

    - Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, Единой комиссии при размещении заказа для муниципальных нужд в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов органа местного самоуправления или в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

    - Участник размещения заказа вправе подать в письменной форме, жалобу на действия (бездействие) Муниципального заказчика, Единой  комиссии при размещении заказа на выполнение работ в уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения заказов федеральный орган исполнительной власти.

    - При подаче жалобы на действия (бездействие) Муниципальный заказчика, Единой комиссии в соответствии с пунктами 8.1.6  и 8.1.7 настоящего Раздела Участник размещения заказа направляет копию жалобы соответственно Муниципальному заказчику, в Единую  комиссию, действия (бездействие) которых обжалуются.

    - Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# РАЗДЕЛ I.3 ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА КОНКУРСА

| № п/п | Ссылка на пункт Раздела I.2. Общие условия проведения конкурсов | Наименование пункта, текст пояснений |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1.2.1. | Наименование Муниципального заказчика, контактная информация, адрес официального сайта www.lermontov.kmv.ru 357340, город Лермонтов Ставропольского края, ул.Решетника.1, администрация города Лермонтова, тел. 8-879-35-5-10-30, факс 8-879-35-5-10-27, – mail: infolerm@kmv.ru |
| 2 | Пункт 1.3.1. | Вид и предмет конкурса Открытый конкурс на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с.Острогорка Ставропольского края» |
| 3 | Пункт 1.3.2. | Место и срок выполнения работ г.Лермонтов и с.Острогорка Ставропольского края |
| 4 | Пункт 1.4.1. | Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 229 885 430 рублей, в том числе НДС 35 067 269 рублей Лимит финансирования на 2007 год 60 016 730 рублей, в том числе НДС 9 155 094 рубля |
| 5 | Пункт 1.5.1. | Источники финансирования: Бюджет города Лермонтова за счет субсидии на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) за счет средств федерального бюджета, краевого бюджета. |
|  | Пункт 1.5.2. | Порядок оплаты Оплата будет производиться в порядке, предусмотренном в проекте муниципального контракта, а именно, по безналичному расчету с лицевых счетов Муниципального заказчика, открытых в отделении по г.Лермонтову Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, отделе казначейского исполнения бюджета города Лермонтова министерства финансов Ставропольского края, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней, после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с удержанием суммы перечисленного аванса. Муниципальный заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от суммы муниципального контракта в течение 10 дней с момента заключения муниципального контракта. |
| 6 | Пункт 1.3.1. | Краткая характеристика и объем выполняемых работ в 2007-2008 годах Объем работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края, протяженностью дорог 39,63 км, тротуаров 28,7 км площадью дорог 297,42 тыс. м2, тротуаров 56,068 тыс.м2 по следующим улицам: в 2007 году 1. улица Волкова, протяженностью 1,2 км, площадью 9600 м2 2. проезд Заводской, протяженностью 0,6 км, площадью 4800 м2 3. проспект Лермонтова, протяженностью 1,76 км,площадью14100 м2 4. Круги, площадью 3000 м2 5. улица Ленина, протяженностью 0,5 км, площадью 3000 м2 6. улица Матвиенко, протяженностью 0,54 км, площадью 4320 м2 7. улица Пятигорская, протяженностью 0,3 км, площадью 2400 м2 8. улица П.Лумумбы, протяженностью 1,2 км, площадью 10800 м2 9. площадь Победы, площадью 2760 м2 10. сквер Комсомольский, 11. улица Гагарина, протяженностью 0,4 км, площадью 2400 м2 12. проезд Солнечный, протяженностью 0,6 км, площадью 3850 м2 13. проезд Пионерский, протяженностью 0,8 км, площадью 3600 м2 14. переулок Горный(с.Острогорка), протяженностью 0,28 км, площадью 1360 м2 15. улица Комсомольская (с. Острогорка),протяженностью 1,29 км, площадью 7740 м2 ИТОГО дорог: протяженностью 9,47 км, площадью 73730 м2 Тротуаров: протяженностью 5,156 км, площадью 10312м2 в 2008 году 1. улица Первомайская, протяженностью 0,9 км, площадью 7800 м2 2.площадь Ленина площадью 5800 м2 3.площадь Мира площадью 2300м2 4. улица Спортивная, протяженностью 1,2 км, площадью 7440 м2 5. улица Химиков, протяженностью 0,85 км, площадью 5270м2 6. Автодорога Лермонтов-Вин-Сады, протяженностью 1,7 км , площадью 13600 м2 7. улица Комсомольская, протяженностью 2,8 км, площадью 22900м2 8. улица Промышленная, протяженностью 3,38 км, площадью 27040м2 9.Автодорога Лермонтов-Пятигорск, протяженностью 2 км, площадью 16000 м2 10. улица Октябрьская, протяженностью 0,9 км, площадью 6840 м2 11. улица Решетника, протяженностью 0,6 км, площадью 5520 м2 12. улица Шумакова, протяженностью 0,65 км, площадью 5200 м2 13. улица Ленина, протяженностью 0,5 км, площадью 5000 м2 14. улица Гагарина, протяженностью 0,4 км, площадью 3200 м2 15.улица Горняков, протяженностью 0,9 км, площадью 7200 м2 16.улица Нагорная, протяженностью 0,68 км, площадью 4080 м2 17.улица Молодежная, протяженностью 1,6 км, площадью 9600 м2 18.проезд Больничный, протяженностью 0,7 км, площадью 4200 м2 19.улица Добровольского, протяженностью 1,2 км, площадью 7200 м2 20. автодорога на кладбище, протяженностью 2,1 км, площадью 12690 м2 21.разворотная площадка на кладбище, площадью 1500м2 22. объездная дорога, протяженностью 1 км, площадью 7000 м2 23.улица Степная, протяженностью 2,8 км, площадью 11920 м2 24.автодорога на Профилакторий, протяженностью 3 км, площадью 21000 м2 25.улица Комсомольская, протяженностью 0,3 км, площадью 3390 м2 ИТОГО дорог: протяженностью 30,16 км, площадью 223690 м2 Тротуаров: протяженностью 23,544 км, площадью 45756м2 в соответствии с Графиком производства подрядных работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края (Приложение №1 к конкурсной документации): |
| 7 | Пункт 1.6. | Требования к участникам размещения заказа В конкурсе могут принимать участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала , в том числе индивидуальные предприниматели. |
| 8 | Пункт 1.6.2. | Обязательные требования к участникам размещения заказа Участник размещения заказа должен удовлетворять следующим обязательным требованиям: - соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: а) наличие действующих лицензий на выполнение работ по предмету конкурса; б) соответствие предмету конкурса основных видов деятельности Участника размещения заказа (для юридических лиц - определенных на основании его учредительных документов). - непроведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; - неприостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе; - отсутствие у Участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. |
| 9 | Пункт 1.6.3. | Требования, установленные Муниципальным заказчиком Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участниках размещения заказа. |
| 10 | Пункт 1.7. | Привлечение субподрядных организаций Участник размещения заказа вправе для выполнения работ по предмету конкурса привлекать субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ. |
| 11 | Пункт 1.9. | Преимущества Не устанавливаются |
| 12 | Пункт 1.10. | Обеспечение заявки на участие в конкурсе Не устанавливается |
| 13 | Пункт 1.11 | Обеспечение исполнения муниципального контракта - Обеспечение исполнения муниципального контракта устанавливается в размере 30 % начальной (максимальной) цены муниципального контракта в сумме 68 965 629 рублей от общей суммы финансирования на 2007-2008 годы, от лимита финансирования на 2007 год в сумме 18 005 019 рублей. - Победитель конкурса в десятидневный срок со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, направления ему соответствующего протокола и проекта муниципального контракта, представляет Муниципальному заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или переводе денежных средств на специальный счет Муниципального заказчика, под залог. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта из перечисленных выше определяется самим Участником размещения заказа самостоятельно. - Денежные средства на обеспечение исполнения муниципального контракта подлежат возврату, согласно условиям муниципального контракта. Участник размещения заказа направляет в адрес Муниципального заказчика гарантийное письмо (Форма 1.4.6.) с указанием, выбранного им вида обеспечения исполнения муниципального контракта и гарантирует предоставить соответствующие документы на момент подписания муниципального контракта в случае победы в конкурсе. Гарантийное письмо является неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе. Если победителем конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. Срок предоставления обеспечения Обеспечение исполнения муниципального контракта сохраняется на весь срок действия контракта и в размере 3 % от суммы муниципального контракта до истечения гарантийного срока на выполненные работы. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения муниципального контракта, назначение платежа: «Обеспечение исполнения муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» |
| 14 | Пункт 3.1.1. | Формы заявки на участие в конкурсе Участник размещения заказа подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на конверте указывается название конкурса. При этом на таком конверте Участник размещения заказа вправе не указывать свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним Участником размещения заказа двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки таким Участником не отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого Участника размещения заказа не рассматриваются и возвращаются такому Участнику. |
| 15 | Пункт 3.3.1. | Документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена по форме, представленной в Разделе I.4 настоящей конкурсной документации, и содержать следующее: 1.Сведения и документы об Участнике размещения заказа, подавшем такую заявку: а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, подготовленные по форме, представленной в Разделе I.4. (Анкета Участника размещения заказа) настоящей конкурсной документации; б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц); в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа, в случае необходимости – доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо (лица), подписывающее заявку, имеет полномочия подписать заявку, и что такая заявка имеет обязательную силу для Участника размещения заказа; 2. Документы или копии документов, подтверждающих соответствие Участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе: а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие Участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся предметом конкурса: - копии действующих лицензий на виды работ по предмету конкурса; 3. Расчет начальной цены контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» (по форме, приложенной в Разделе I.4.); 4. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (по форме, приложенной в Разделе I.4. ); 5. Гарантийное письмо на обеспечение обязательств по муниципальному контракту (по форме, предложенной в Разделе 1.4.); 6. Любые другие документы по усмотрению Участника размещения заказа. |
| 16 | Пункт 3.4.2. | Требования к предложениям о цене муниципального контракта Цена муниципального контракта должна быть указана с учетом затрат на страхование, уплату налогов, и других обязательных платежей. - Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. - Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. - Муниципальный заказчик по согласованию Подрядчиком в ходе исполнения муниципального контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный муниципальным контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен муниципальный контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену муниципального контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены муниципального контракта, а при внесении соответствующих изменений в муниципальный контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену муниципального контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы при сокращении потребности в работах должны определяться как частное от деления первоначальной цены муниципального контракта на предусмотренный в муниципальном контракте объем работ. - Участники размещения заказа указывают расценки и цены по всем категориям и пунктам работ, по объектам, описанным в Графике производства подрядных работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края (Приложение №1 к конкурсной документации). Участник размещения заказа производит Расчет начальной цены контракта на выполнение работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края (Приложение №2 к конкурсной документации). - В случае наличия в заявке арифметических ошибок, они будут классифицироваться как предоставление недостоверных сведений, и Единая комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе. - Все налоги, пошлины и прочие сборы, Подрядчик в ходе исполнения муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях, должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной Участником размещения заказа. - В случае расторжения муниципального контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по такому контракту Муниципальный заказчик вправе заключить муниципальный контракт с участником размещения заказа, с которым в соответствии с Федеральным законом № 53-ФЗ заключается муниципальный контракт при уклонении победителя торгов с согласия такого Участника размещения. Если до расторжения муниципального контракта Подрядчиком частично исполнены обязательства по такому муниципальному контракту, при заключении нового муниципального контракта количество выполняемых работ должно быть уменьшено с учетом объема выполненных работ по муниципальному контракту, ранее заключенному с победителем конкурса. При этом цена муниципального контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ. - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования центрального банка Российской Федерации. - Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика. Муниципальный заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика. |
| 16 | Пункт 3.5.1. | Требования к описанию выполняемых работ Участники размещения заказа в составе заявки документально подтверждают соответствие выполняемых работ с Графиком производства подрядных работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» (Приложение №1 к конкурсной документации). Такие подтверждения могут быть представлены в текстовой форме, в виде таблиц, технических данных или комментариев, и должны включать: - - Расчет начальной цены контракта на выполнение работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» (Приложение №2 к конкурсной документации); - применяемая система контроля качества за выполненными работами. |
| 17 | Пункт 3.6.5. | Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе Заявка на участие в конкурсе в отношении предмета конкурса, поданная Участником размещения заказа в письменной форме, оформляется следующим образом: Участник размещения заказа должен подготовить внешний и внутренний конверт. Внутренний конверт содержит два конверта с надписями «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ». Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший в срок, регистрируются Муниципальным заказчиком в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке поступления заявок. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени Участника размещения заказа, не допускается. Язык заявки – русский. Валюта – российский рубль. |
| 18 | Пункт 4.1.1. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 10-00 часов (время московское) 13 сентября 2007 года. |
|  | Пункт 4.1.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе (адрес) Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу: 357340, Ставропольский край г.Лермонтов, ул.Решетника,1, Управление экономического развития администрации города Лермонтова, кабинет,61. |
| 19 | Пункт 5.1.1. | Дата вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова , кабинет 96 , 13 сентября 2007 года 11-00 часов (время московское). Рассмотрение заявок и подведение итогов открытого конкурса состоится по адресу: 357340, Ставропольский край, г.Лермонтов, ул.Решетника,1, администрация города Лермонтова, кабинет 96. Рассмотрение заявок и подведение итогов конкурса будет произведено в течении 10 дней соответственно, со дня вскрытия конвертов с заявками и со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. |
| 20 | Пункт 5.3.3. | Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Критериями оценки заявок на участие в конкурсе являются цена , сроки предоставления гарантий качества на выполнение работ, сроки выполнения работ, наличие лицензии на выполнение данного вида работ, работа на рынке услуг, не менее 9 лет, наличие рекомендаций, дипломов и свидетельств подтверждающих качество работ. Гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы. Оценка заявок на участие в конкурсе оценивается по бальной системе. Общее количество баллов суммируется по пункту 1 и пункту 2. 1) Количество баллов по цене контракта рассчитывается по формуле: Кб=ЦminЦi−го⋅Цmax, где Цmin- минимальное ценовое предложение среди всех Участников конкурса, Цi−го - ценовое предложение i-го участника конкурса, Цmax- вес показателя (80 баллов) 2) Сроки предоставления гарантий качества на выполненные работы: на верхний слой покрытия (48 месяцев – 0 баллов, свыше 48 месяцев – 10 баллов, 60 месяцев и выше – 20 баллов). 3)Сроки выполнения работ- 10 баллов; 4) Наличие лицензии на выполнение данного вида работ – 10 баллов; 5) работа на рынке услуг, не менее 9 лет – 10 баллов; 6) наличие рекомендаций, дипломов и свидетельств подтверждающих качество работ- 10 баллов. При одинаковом количестве баллов меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе. |
| 21 | Пункт 7.1.1. | Срок заключения муниципального контракта Муниципальный контракт между победителем конкурса и Муниципальным заказчиком должен быть заключен в срок не ранее чем через десять дней, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. |

# РАЗДЕЛ I.4 ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
I.4.1. ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В  КОНКУРСЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ,

представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция  дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»

Настоящим __________________________________________ подтверждает, что для участия в

(наименование организации-Участника размещения заказа)

конкурсе по размещению заказа  на выполнение в 2007-2008 годах  работ «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»  нами направляются нижеперечисленные документы:

| № п\п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
|  | Заявка на участие в конкурсе (по форме 1.4.2. Раздела I.4.) |  |
|  | Анкета Участника размещения заказа (по форме 1.4.3. Раздела I.4.) |  |
|  | Расчет начальной цены контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» (по форме 1.4.4. Раздела I.4.) |  |
|  | Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ (по форме 1.4.5. Раздела 1.4.) |  |
|  | Гарантийное письмо на обеспечение обязательств по муниципальному контракту (по форме 1.4.6. Раздела 1.4.) |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная Инспекцией ФНС России (для юридических лиц) |  |
|  | Оригинал или нотариально заверенная копия выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданная ФНС России (для индивидуальных предпринимателей) |  |
|  | Копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц) |  |
|  | Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц) |  |
|  | Копии действующих лицензий на виды работ, предусмотренных предметом конкурса |  |
|  | Другие документы, прикладываемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |

# I.4.2. ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

На бланке организации                                                        Главе администрации

Дата, исх. Номер                                                                   города Лермонтова

О.А.Мельникову

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В  ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ

на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта  на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»

1. Изучив конкурсную документацию регламентирующий порядок открытого конкурса на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта  на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края», а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты  ______________________________________________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в лице, __________________________________________________________________________

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении и по цене_________________________________________(вставить общую цену заявки цифрами и прописью)

3. Предложение имеет следующие приложения:

3.1. Расчет начальной цены контракта  на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края» в форме Приложение №2 к конкурсной документации [сводного сметного расчета / локальных смет] _______ на стр.

4. Предложение имеет следующие дополнительные приложения:

4.1. График производства подрядных работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края  __________; да/нет

4.2. Предложение о функциональных и качественных характеристиках работ ______; да/нет

4.3. Гарантийное письмо на обеспечение обязательства по муниципальному контракту.

5. Мы ознакомлены с Графиком производства подрядных работ по реконструкции Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края, влияющим на стоимость выполнения работ.

6. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на выполнение работ, составляющих полный комплекс работ по предмету конкурса, данные работы будут в любом случае выполнены в полном соответствии с  Графиком производства подрядных работ по реконструкции дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края в пределах предлагаемой нами стоимости  муниципального контракта.

7. Срок предоставления гарантий качества выполненных работ (гарантия качества распространяется на все конструктивные элементы) ______месяцев.

8. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации, утвержденным Графиком производства подрядных работ по реконструкции Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края  и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в муниципальный контракт.

- 9. Мы согласны, с тем, что если в нашей заявке  имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то Единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная словами.

10. Настоящим подтверждаем, что в случае наличия в нашей заявке арифметических ошибок, Единая комиссия имеет право не допускать её к участию в конкурсе.

11. Настоящей заявкой подтверждаем, что против _______________________________

(наименование организации  Участника размещения заказа)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает _________ % (значение указать цифрами и прописью) балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

12. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право Муниципального заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников размещения заказа условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

13. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать муниципальный контракт с Муниципальным заказчиком на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений в срок не ранее чем через десять дней, но не более 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

14. В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от заключения муниципального  контракта с Муниципальным заказчиком мы обязуемся подписать данный муниципальный контракт на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

16. Мы извещены о включении сведений о _____________________________________

(наименование организации - Участника размещения заказа)

в Реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нами от заключения муниципального контракта.

17. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с Муниципальным заказчиком нами уполномочен _________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., телефон работника организации – Участника)

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.

18. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.

19. Наши юридический и фактический адреса, телефон ___________ , факс ________ , банковские реквизиты: ______________________________________________________________________________

20. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________________________________________________________________________

21. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи - на _____стр.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# I.4.3. ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| - Полное и сокращенное наименования организации и ее организационно-правовая форма: (на основании Учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| - Предыдущие полные и сокращенные наименования организации с указанием даты переименования и подтверждением правопреемственности |  |
| - Регистрационные данные: 3.1. Дата, место и орган регистрации (на основании Свидетельства о государственной регистрации) |  |
| 3.2. Номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой претендент зарегистрирован в качестве налогоплательщика |  |
| 3.3. ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника |  |
| Примечание: Вышеуказанные данные могут быть по усмотрению Участника размещения заказа подтверждены путем предоставления следующих документов: - Устав, положение, учредительный договор; - Свидетельство о государственной регистрации; - Информационное письмо об учете в ЕГРПО; - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. |  |
| - Юридический адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
| - Почтовый адрес Участника размещения заказа | Страна |
|  | Адрес |
|  | Телефон |
|  | Факс |
| - Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. Код БИК |  |
| - Сведения о выданных Участнику размещения заказа лицензиях, необходимых для выполнения обязательств по муниципальному контракту (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |

В подтверждение финансовой  устойчивости, а также отсутствия задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды по усмотрению  участника  размещения заказа могут быть представлены:

- формы №1 «Бухгалтерский баланс» и №2 «Отчет о прибылях и убытках» за два предыдущих года и последний отчетный период отчетного года, с отметкой налоговой инспекции и заверенные печатью организации;

- акт сверки, выданный ИФНС о состоянии расчетов с бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами за последний отчетный период, заверенный печатью организации.

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие документы:

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

- ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе);

…………………………………………………………………………………………...

n.    ___________ (название документа) ____ (количество страниц в документе).

Руководитель организации			___________________        _____________________

(подпись)                                                           (Ф.И.О.) М.П.

Главный бухгалтер				___________________        _____________________

(подпись)                                                             (Ф.И.О)

1.4.4. ФОРМА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА  НА ВЫПОЛНЕНИЕ в 2007-2008 ГОДАХ РАБОТ: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Примечание: участник размещения заказа заполняет форму в соответствии с Приложением №2 к конкурсной документации.

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

# I.4.5. ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И

# КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ РАБОТ

На бланке организации

Дата, исх. номер

Администрация города  Лермонтова

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ  РАБОТ

участника открытого конкурса на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах  работ: «Реконструкция  дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края»

1. Исполняя наши обязательства и изучив конкурсную документацию на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах  работ: «Реконструкция  дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края», в том числе условия и порядок проведения настоящего конкурса, проект муниципального контракта на выполнение вышеуказанного заказа, мы

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации-Участника размещения заказа по учредительным документам)

в лице ______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Фамилия, Имя, Отчество (полностью))

уполномоченного в случае признания нас победителем конкурса подписать муниципальный контракт, согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведенной таблице:

| №№ п/п | Наименование показателя | Требуемое значение | Данные участника размещения заказа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Применяемая система контроля качества за выполняемыми работами | Работы должны соответствовать перечню нормативно-технических документов согласно Приложению, наличие положения о контроле качества за выполняемыми работами |  | Может быть подтверждено копиями соответствующих сертификатов, свидетельств, действующих положений. Могут быть также представлены данные о лабораториях контроля качества. |

2. Мы ознакомлены с Графиком производства подрядных работ по реконструкции Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края, влияющими на стоимость выполнения работ.

Полное наименование организации (по учредительным документам) _____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации ________________________________________________

Фактический адрес организации _________________________________________________

Банковские реквизиты _________________________________________________________

Должность руководителя _______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью), уполномоченных для контактов ________________________________________________________________

Адрес электронной почты ______________________________________________________

Руководитель организации _____________________ (Фамилия И.О.)

(подпись)

Главный бухгалтер              ______________________ (Фамилия И.О.)

МП 	    				              (подпись)

Приложение

к форме предложения о

функциональных и качественных

характеристиках работ

Перечень нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ реконструкция Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
|  | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. |
|  | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
|  | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
|  | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
|  | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
|  | ГОСТ 16557-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия. |
|  | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности. |
|  | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
|  | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами. |
|  | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
|  | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
|  | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
|  | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
|  | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. |
|  | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
|  | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
|  | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия. |
|  | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
|  | ГОСТ 23457-86 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. |
|  | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
|  | ГОСТ 10807-78 | Знаки дорожные. Общие технические условия. |
|  | ГОСТ Р 50970-96 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
|  | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |
|  | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения. |
|  | ГОСТ 25695-91 | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры. |
|  | ГОСТ 25825-83 | Светофоры дорожные. Общие технические условия. |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
|  | СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских дорог. |
|  | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология |
|  | СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
|  | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
|  | СНиП lll-4-80* | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
|  | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
|  | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
|  | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
|  | ВСН 17-77 | Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав |
|  | ВСН 24-88 | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
|  | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
|  | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
|  | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
|  | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
|  | ВСН 39-79 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог |
|  | ВСН 41-88 | Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий |
|  | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
|  | ВСН 50-87 | Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов |
|  | ГОСТ Р 52 289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
|  | ГОСТ Р 52 290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
|  | Распоряжение Росавтодора от 03.03.2005г. № ОБ-50-р | «Об обеспечении в 2005 году выполнения программы работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и сохранности федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |

# 1.4.6. ФОРМА ГАРАНТИЙНОГО ПИСЬМА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ

# ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

На бланке организации

Дата, исх. номер

ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ КОНТРАКТУ

В случае нашей победы на конкурсе [указать название конкурса], подтвержденной протоколом оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, мы

(полное наименование организации - Участника конкурса по учредительным документам)

в лице _______________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его фамилия, имя, отчество полностью)

обязуемся на момент подписания муниципального контракта с Администрацией города Лермонтова представить  Муниципальному заказчику (вид обеспечения победитель конкурса выбирает самостоятельно):

- либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере ______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет Муниципального заказчика в залог в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

Настоящее гарантийное письмо является неотъемлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе.

Полное наименование организации (по учредительным документам)

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Юридический адрес организации ________________________________________________

Фактический адрес организации _________________________________________________

Банковские реквизиты _________________________________________________________

Должность руководителя _______________________________________________________

Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью) _________________________________

Контактные телефоны, должности, фамилии и имена лиц (полностью),

уполномоченных для контактов __________________________________________________

Адрес электронной почты _______________________________________________________

Руководитель 			________________________

(подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер			________________________

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение

к форме 1.4.6.

ТРЕБОВАНИЯ К СПОСОБАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРАКТУ

1.Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в виде банковской гарантии, страхования ответственности по контракту или перечислением в качестве обеспечения на счет Муниципального заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, указанном в заявке на размещение муниципального заказа. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта  определяется участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.

2.Если победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется.

3.В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта представляется в виде банковской гарантии, банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма,  в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в заявке на размещение муниципального заказа. Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт, исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны муниципального контракта, название предмета муниципального контракта и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения муниципального контракта. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ по соответствующему контракту плюс 1 месяц.  Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в муниципальный контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии. Обязательным приложением к банковской гарантии является надлежащим образом заверенная копия генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.

4.В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в виде страхования ответственности, соответствующий договор страхования ответственности должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации. В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность соответствующего Подрядчика, которая должна быть не менее суммы, установленной в заявке на размещение муниципального заказа. Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по муниципальному контракту. Договор страхования также должен содержать указание соответствующего контракта путем указания на стороны  муниципального контракта, название предмета и ссылки на протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе как основание заключения муниципального контракта. Срок действия договора страхования должен устанавливаться с учетом установленного гарантийного срока выполненных работ и оканчиваться не ранее его завершения.

5.Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»). Размер денежных средств должен быть не менее суммы, установленной в заявке на размещение муниципального заказа.  Денежные средства возвращаются Подрядчику, с которым заключается муниципальный контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение срока, установленного в проекте муниципального контракта со дня получения Муниципальным заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный  Подрядчиком в этом письменном требовании.

6.Участник направляет  в  адрес  Муниципального заказчика  гарантийное  письмо (Форма 1.4.6.)  с  указанием,  выбранного  им  вида  обеспечения  исполнения  муниципального  контракта   и  гарантирует  предоставить  соответствующие  документы  на  момент  подписания  муниципального контракта  в  случае  победы  в  конкурсе.  Гарантийное письмо должно являться  неотъемлемой частью  заявки на участие в конкурсе.

# I.4.7. ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО,

# ИМЕЮЩЕЕ ПРАВО ПОДПИСИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ

# ОРГАНИЗАЦИИ-УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

На бланке организации

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ  № ____

Город ____________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Организация – Участник размещения заказа:_________________________________

(наименование организации)

доверяет _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ______________________  «____» ____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование организации)

на конкурсах, проводимых [указать название муниципального  заказчика].

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Единой комиссии необходимые документы, разъяснения, подписывать и получать от имени организации - доверителя все документы, связанные с его выполнением.

Подпись _________________________________       ______________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                                     (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ 2006 г.

Руководитель организации  ________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

М.П.

Главный бухгалтер  _______________________________ ( ___________________ )

(Ф.И.О.)

1.4.8. ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ

ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ КОНВЕРТОВ

внешний конверт

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____________________________________

Предмет конкурса _______________________________________

куда: ___________________________________________________

кому:___________________________________________________

НА  КОНКУРС

внутренний  конверт

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО ____________________________________

Предмет конкурса _______________________________________

куда: ___________________________________________________

кому:___________________________________________________

НА  КОНКУРС

АДРЕС И НАИМЕНОВАНИЕ ОТПРАВИТЕЛЯ: _________________________________

___________________________________________________________________________

1.4.9. Запрос на разъяснение  конкурсной документации

Администрация города Лермонтова

№ _____________________

“_____”__________200__ г.

Запрос на разъяснение 
конкурсной документации

Уважаемые господа!

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации:

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции участникам размещения заказа, информационные карты и т.п. ) | Ссылка на пункт конкурсной документации, положения которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить по адресу:_______________________________________

(почтовый адрес, e-mail организации,

направившей запрос)

С уважением,

Генеральный директор	_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

- 1.4.10. ЗАПРОС НА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Администрация города Лермонтова

№ ____________________

“_____”__________ 200 __ г.

Запрос на представление

конкурсной документации

- Уважаемые господа!

- Прошу Вас предоставить _______________________________________________

(наименование организации)

комплект конкурсной документации для участия в открытом конкурсе на право заключения с Муниципальным Заказчиком «Администрация города Лермонтова» муниципального контракта на выполнение в 2007-2008 годах работ: «Реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края».

Этим письмом подтверждаю доверенность на получение комплекта конкурсной документации, представление  заявки на участие в конкурсе и присутствие на процедуре вскрытия конвертов с заявками сотруднику нашей организации (действительно при предъявлении удостоверения личности) ________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

_____________________________________________________________________________

С уважением,

Генеральный директор	_______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

часть II. проект муниципального контракта

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  N ______

на выполнение в 2007-2008 годах работ  по реконструкции дорог и тротуаров

в г. Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края

г.Лермонтов                                                                                            "__" ____________ 200__ г.

Администрация города Лермонтова, именуемая  в дальнейшем Муниципальный заказчик, в лице главы администрации Мельникова Олега Александровича, действующего на основании Устава города Лермонтова, руководствуясь протоколом Единой комиссии администрации города Лермонтова по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города _______________ по оценке и сопоставления заявок на участие в конкурсе №____ от __________2007 г., с одной стороны и

_________________________________________________________________________________.

(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица)

именуемый  в дальнейшем Подрядчик, в лице_________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________,  с другой стороны,  далее именуемые

(Устава, положения, доверенности)

Стороны заключили настоящий муниципальный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ в 2007-2008 годах в качестве генерального Подрядчика по реконструкции дорог и тротуаров в г. Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией протяженностью дорог 39,63 км, тротуаров 28,7 км площадью дорог 297,42 тыс. м2, тротуаров 56,068 тыс.м2 по следующим улицам:

в  2007 году

1. улица Волкова, 					протяженностью 1,2 км,  площадью 9600 м2

2. проезд Заводской, 				протяженностью 0,6 км,  площадью 4800 м2

3. проспект Лермонтова, 				протяженностью 1,760 км,  площадью14100 м2

4. Круги, 									           площадью 3000 м2

5. улица Ленина, 					протяженностью 0,5 км,  площадью 3000 м2

6. улица Матвиенко, 				протяженностью 0,54 км,  площадью 4320 м2

7. улица Пятигорская, 				протяженностью 0,3 км,  площадью 2400 м2

8. улица П. Лумумбы, 				протяженностью 1,2 км,  площадью 10800 м2

9. площадь Победы, 					                                             площадью 2760 м2

10. сквер Комсомольский,

11. улица Гагарина, 					протяженностью 0,4 км,  площадью 2400 м2

12. проезд Солнечный, 				протяженностью   0,6 км,  площадью 3850 м2

13. проезд Пионерский, 				протяженностью 0,8 км,  площадью 3600 м2

14. переулок Горный (с. Острогорка), 		протяженностью 0,28 км,  площадью 1360 м2

15. улица Комсомольская (с. Острогорка), 	протяженностью 1,29 км,  площадью 7740 м2

ИТОГО дорог:                                                    протяженностью 9,47 км,  площадью 73730 м2

Тротуаров:                                                           протяженностью 5,156 км, площадью 10312м2

в 2008 году

1. улица Первомайская                                          протяженностью 0,9 км, площадью 7800 м2

2. площадь Ленина                                                                                             площадью 5800 м2

3. площадь Мира                                                                                                 площадью 2300м2

4. улица Спортивная                                              протяженностью 1,2 км, площадью 7440 м2

5. улица Химиков                                                   протяженностью 0,85 км, площадью 5270м2

6. Автодорога Лермонтов-Вин-Сады                   протяженностью 1,7 км , площадью 13600 м2

7. улица Комсомольская                                        протяженностью 2,8 км, площадью 22900м2

8. улица Промышленная                                        протяженностью 3,38 км, площадью 27040м2

9.Автодорога Лермонтов-Пятигорск                    протяженностью 2 км, площадью 16000 м2

10. улица Октябрьская                                           протяженностью 0,9 км,  площадью 6840 м2

11. улица Решетника                                              протяженностью 0,6 км,  площадью 5520 м2

12. улица Шумакова                                               протяженностью 0,65 км,  площадью 5200 м2

13. улица Ленина                                                    протяженностью 0,5 км,  площадью 5000 м2

14. улица Гагарина                                                 протяженностью 0,4 км,  площадью 3200 м2

15.улица Горняков                                                 протяженностью 0,9 км,  площадью 7200 м2

16.улица Нагорная                                                 протяженностью 0,68 км,  площадью 4080 м2

17.улица Молодежная                                            протяженностью 1,6 км,  площадью 9600 м2

18.проезд Больничный                                          протяженностью 0,7 км,  площадью 4200 м2

19.улица Добровольского                                     протяженностью 1,2 км,  площадью 7200 м2

20. автодорога на кладбище                                  протяженностью 2,1 км,  площадью 12690 м2

21.разворотная площадка на кладбище                                                           площадью 1500м2

22. объездная дорога                                             протяженностью 1 км,  площадью 7000 м2

23.улица Степная                                                   протяженностью 2,8 км,  площадью 11920 м2

24.автодорога на Профилакторий                        протяженностью 3 км,  площадью 21000 м2

25.улица Комсомольская                                       протяженностью 0,3 км,  площадью 3390 м2

ИТОГО дорог:                                                 протяженностью 30,16 км,  площадью 223690 м2

Тротуаров:                                                       протяженностью 23,544 км, площадью 45756м2

Муниципальный заказчик берет на себя обязательства  принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы по реконструкции объекта, указанного в п.1.1. Контракта (далее - Объект), в соответствии с условиями контракта и утвержденной проектно-сметной документацией (далее - Проект).

1.3. Подрядчик обязуется на основании утвержденного Проекта разработать проект производства работ и другую техническую документацию в соответствии и на условиях Контракта.

1.4. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в  установленном порядке Объект, годный к эксплуатации, в сроки установленные п. 7.  и приложениями  к Контракту.

1.5. Обязательства по настоящему Контракту должны быть обеспечены за счет средств Подрядчика в соответствии с конкурсной документацией.

Затраты по получению и применению обеспечительных мер несет Подрядчик.

2. УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТОМ

2.1. Муниципальный заказчик не позднее 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта обязан сообщить Подрядчику реквизиты заказчика-застройщика, с которым у Муниципального  заказчика заключен соответствующий контракт.

2.2. Заказчик-застройщик представляет интересы Муниципального заказчика по управлению Контрактом и с момента заключения настоящего Контракта будет принимать непосредственное  участие в регулировании  вопросов исполнения настоящего Контракта, в том числе осуществлять технический надзор за выполнением работ по Контракту.

2.2. Интересы Подрядчика по Контракту представляет

__________________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.

2.3. Подрядчик при исполнении Контракта может привлечь субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях предусмотренных законодательством, лицензиями, сертификатами либо другими документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.

2.4. В двухнедельный срок с даты подписания Контракта, Подрядчик представляет Муниципальному заказчику для согласования проект производства работ, обеспечивает в установленные сроки разработку рабочей и другой технической документации, предусмотренной Контрактом.

При наличии у Муниципального заказчика замечаний по указанным выше документам Подрядчик вносит в них изменения в установленные  сроки.

Несвоевременное представление Подрядчиком указанной выше документации является основанием для приостановки Муниципальным заказчиком текущих платежей по Контракту.

2.5. По требованию Муниципального заказчика Подрядчик вносит изменения в проект производства работ и другую разработанную техническую документацию в установленные сроки.

2.6. Все действия и взаимодействия при исполнении Контракта осуществляются сторонами только в письменном виде, при этом письменные указания Подрядчику могут даваться также в общем журнале работ, который постоянно находится  на Объекте.

2.7. Подрядчик и его полномочные представители обязаны по приглашению Муниципального  заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для обсуждения вопросов, связанных с реконструкцией Объекта.

3. СТОИМОСТЬ  КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ

3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с расчетом контрактной цены (конкурсным предложением  Подрядчика) - Приложение № 2 составляет _________________ (____________________) рублей, в том числе НДС __________________.

В 2007 году предусмотрено выполнение работ в сумме ________________ рублей с  учетом НДС ___________.

Увеличение стоимости выполненных работ осуществляется в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Муниципальный заказчик осуществляет оплату работ по настоящему Контракту в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доводимых ежегодно Росавтодором в установленные сроки после принятия в установленном порядке федерального закона о федеральном бюджете и лимитами бюджетных обязательств из средств бюджета Ставропольского края на очередной финансовый год.

3.3.  Оплата по настоящему Контракту производится по безналичному расчету с лицевых  счетов Муниципального заказчика, открытых в отделении по г. Лермонтову Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю, отделе казначейского исполнения бюджета города Лермонтова министерства финансов Ставропольского края, на расчетный счет Подрядчика в течение 10 банковских дней, после подписания акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3)  с удержанием суммы перечисленного аванса.

3.4. Муниципальный заказчик, до начала работ перечисляет Подрядчику авансовый платеж в размере  30 % от цены настоящего Контракта  для приобретения конструкций, материалов, необходимых  для выполнения  работ, связанных с  исполнением настоящего Контракта.

3.5. Оставшуюся сумму Муниципальный заказчик выплачивает Подрядчику поэтапно, по факту выполненных работ до 30 числа каждого календарного месяца.

3.6. Платежи в рамках настоящего Контракта осуществляются Муниципальным заказчиком ежемесячно на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Муниципальным заказчиком объемов выполненных работ на основании подписанных форм КС-2, КС-3.

3.7. Для получения очередного платежа Подрядчик не позднее 25 числа каждого календарного месяца должен приглашать заказчика-застройщика для приемки выполненных в текущем месяце работ.

3.8. Заказчик-застройщик в соответствии с настоящим Контрактом осуществляет приемку работ, выполненных в текущем месяце, и подписывает акт по установленной   форме.

- 3.9. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком в 2007 году (текущий год), является твердой (фиксированной) и изменению не подлежит за исключением случая предусмотренного в  п.3.12.

3.10. Сумма очередного платежа, причитающегося Подрядчику, определяется как сумма произведений принятых Муниципальным заказчиком фактических объемов работ на соответствующие фиксированные единичные расценки установленные в заявке на участие в конкурсе за вычетом суммы удерживаемого аванса в соответствии с условиями настоящего Контракта, а также иных удержаний, которые могут быть произведены Муниципальным заказчиком в соответствии с Контрактом.

3.11.  В цену Контракта включены все затраты на страхование, по уплате налогов и другие обязательные платежи.

3.12.  Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем работ при изменении потребности в работах, на выполнение которых заключен Контракт, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом. При выполнении дополнительного объема таких работ Муниципальный заказчик по согласованию с Подрядчиком вправе изменить первоначальную цену Контракта пропорционально объему таких работ, но не более чем на десять процентов такой цены Контракта, а при внесении соответствующих изменений в Контракт в связи с сокращением потребности в выполнении таких  работ, Муниципальный заказчик обязан изменить цену Контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно выполненных работ и цена единицы при сокращении потребности в работах должны определяться как частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренный в Контракте объем работ.

3.13.Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по Объекту, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.

3.14. Обеспечение исполнения Контракта в сумме __________ рублей возвращается Подрядчику не позднее, чем через 28 дней после даты исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту частично в размере 27 %. 3 % от суммы настоящего Контракта сохраняется до истечения гарантийного срока на выполненные работы, за исключением случая,  предусмотренного пунктом 16.6. настоящего Контракта.

4. ПРОЕКТНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. На основании и в соответствии с переданным Муниципальным заказчиком Проектом, Подрядчик должен разработать проект производства работ, включающий в необходимых случаях технологические карты, регламентирующие технологию отдельных видов работ с целью обеспечения надлежащего качества.

4.2. Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком за счет собственных средств самостоятельно может привлечь к выполнению работ по подготовке технической документации организации, обладающие необходимым опытом, персоналом и оборудованием и имеющих в случаях установленных законодательством соответствующие лицензии, сертификаты и другие документы, подтверждающие правомочность этих организаций выполнять данные виды работ и услуг.

4.3. Муниципальный заказчик вправе при необходимости вносить изменения в проектную документацию в установленном законом порядке.

4.4. При исполнении Контракта стороны руководствуются действующими на время выполнения работ стандартами, нормами, правилами и другими нормативно-техническими документами, включая отраслевые стандарты и нормативы Минтранса России, в том числе Федерального дорожного агентства (Росавтодора).

В случае введения в действие новых нормативно-технических документов Муниципальный заказчик обязан уведомить Подрядчика о необходимости и порядке их применения при исполнении Контракта.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Контракта Муниципальный заказчик принимает на себя обязательства:

5.1. Исполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в статьях настоящего Контракта.

5.2. Муниципальный заказчик, в целях осуществления контроля по реконструкции Объекта заключает контракт на осуществление технического надзора за ходом производства и качеством выполняемых работ с организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности в соответствии с действующим законодательством, о чем письменно уведомляет Подрядчика.

5.3. Представители Муниципального заказчика и Заказчика-застройщика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода реконструкции, а также производить соответствующие записи в общем журнале работ по Объекту, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённого Проекта и действующих нормативно-технических документов.

5.4.  Осуществляя контроль за ходом работ, ни Муниципальный заказчик, ни Заказчик-застройщик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

Для   выполнения  работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. Выполнить все работы по реконструкции в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему и сдать Объект Муниципальному заказчику в состоянии, позволяющем нормальную его эксплуатацию.

6.2. Производить работы в полном соответствии с Проектом.

6.3. Поставить на рабочую площадку необходимые материалы, оборудование и иное имущество, необходимое для исполнения Контракта в срок и надлежащего качества.

6.4. Обеспечить в ходе реконструкции выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, производственной санитарии и охране окружающей среды. Изготовить и установить за свой счет в начале участка производства работ информационный щит размером 1,5х1,5 м, на котором в обязательном порядке указывается следующее: вид работ, наименование заказчика, генподрядчика и сроки проведения работ (начало и окончание).

6.5. Обеспечить и содержать за свой счет охрану реконструируемого Объекта, материалов, оборудования, стоянки дорожно-строительной техники и другого имущества, необходимых для реконструкции Объекта на рабочей площадке, произвести и поддерживать на должном уровне ограждение мест производства работ с момента начала реконструкции Объекта до подписания акта о приемке его в эксплуатацию. Подрядчик несет ответственность за безопасность движения автотранспорта в зоне производства работ.

6.6. Вести, с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке, общий журнал работ, входного и операционного лабораторного контроля на русском языке по типовой форме, согласно действующим нормам  и правилам. Подрядчик, в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитываясь о результатах перед Муниципальным заказчиком.

6.7. Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с Проектом и действующими нормами и техническими условиями (Приложение № 3).

6.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ, в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта исправлять дефекты за свой счет в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.

6.9. Согласовать с органами государственного надзора (в т. ч. Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела внутренних дел по г. Лермонтову)  порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение.

6.10. Обеспечивать содержание и сохранность реконструируемого Объекта с момента начала реконструкции до подписания акта приемки его в эксплуатацию. В случае если в указанный срок Объекту или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.

6.11. Немедленно известить Муниципального заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности или качеству реконструируемого Объекта, либо создающих невозможность завершения работ в договорный срок.

6.12. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ по реконструкции Объекта.

6.13. Компенсировать Муниципальному заказчику все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.

6.14. Своевременно представлять Муниципальному заказчику всю необходимую информацию о реконструируемом Объекте.

6.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

6.16. Обеспечить представителя Муниципального заказчика, заказчика-застройщика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра участка и приемки  работ.

6.17. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на площадке в специальной одежде определенного образца с обязательным указанием фирменного наименования Подрядчика и надлежащей опрятности.

6.18. Подрядчик по согласованию с Муниципальным заказчиком имеет право выполнить работы по реконструкции Объекта ранее установленного Контрактом срока.

7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1.  Срок выполнения работ - до 01 декабря 2008 г.

7.2. Промежуточные сроки выполнения работ по Объекту определяются Графиком производства подрядных работ по реконструкции Дорог и тротуаров в г. Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края  (Приложение №1).

7.3.  На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков реконструкции.

8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Заказчик-застройщик назначает своего представителя на Объекте реконструкции, который не позднее 20 числа каждого календарного месяца осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за прошедший месяц. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами СНиП 3 .06.03-85, ВСН 19-89 приёмки работ с составлением соответствующих актов установленной формы КС-2, КС-3, в том числе на электронных носителях.

8.2.  Приемка  законченного  реконструкцией  Объекта  в  эксплуатацию осуществляется приемочной комиссией Муниципального заказчика.

8.3. За 30 дней до полного завершения работ на Объекте Подрядчик в письменной форме уведомляет Муниципального заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке Объекта в эксплуатацию.

8.4. Подрядчик передает Муниципальному заказчику за 20 дней до начала приемки законченного  Объекта  3  экземпляра  исполнительной документации, в том числе 1 экземпляр на магнитном носителе, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА  ПО СДАННЫМ  РАБОТАМ

9.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и  субподрядчиками по настоящему Контракту.

9.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте и входящих в него инженерных сооружений, оборудования, материалов и работ определен в Гарантийном паспорте, выдаваемом Подрядчиком, на верхний слой покрытия он составляет 60 месяцев.

9.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Муниципального заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Муниципальный заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другую организацию за счет средств Подрядчика.

9.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Муниципальный заказчик составляет односторонний акт с привлечением экспертов. Все расходы по привлечению экспертов, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме, и оплачивается за счет средств Подрядчика.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Муниципальный заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

10.2. Подрядчик несёт имущественную ответственность за реализацию в натуре проектных решений за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим Контрактом.

10.3. Подрядчик  несет имущественную ответственность перед Муниципальным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками.

10.4. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств уплачивает Муниципальному заказчику:

- за окончание реконструкции Объекта после установленного срока по вине Подрядчика - пеню в размере 0,5 % от контрактной цены Объекта за каждые 10 дней просрочки. При задержке сдачи Объекта свыше 30 дней  по вине Подрядчика Подрядчик уплачивает пеню в размере 0,1% договорной цены за каждые последующие 10 дней до фактического исполнения обязательства;

- за несвоевременное освобождение рабочей площадки от принадлежащего ему имущества - пеню в размере 10000 (десяти тысяч) рублей за каждый день просрочки;

10.5. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту Подрядчик возмещает Муниципальному заказчику все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Контракту непокрытые неустойками убытки.

10.8. До передачи Объекта Муниципальному заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

11. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

11.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ по реконструкции Объекта строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с технической документацией.

11.2. Все поставляемые для реконструкции материалы, конструкции и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и других документов должны быть предоставлены заказчику-застройщику.

11.3. Подрядчик обязан за свои средства с использованием своей лаборатории в ходе приемки поступающих материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить все предусмотренные нормами и проектом испытания и измерения и представить результаты этих испытаний заказчику-застройщику до приемки им выполненных работ.

11.4. Муниципальный заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:

а) при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм;

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности Объекта из-за нарушения Подрядчиком технологии производства или применения некачественных материалов, конструкций и оборудования.

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

11.5. В случае если произведенные по инициативе Государственного заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Государственный заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.

12. ПЛОЩАДКА РЕКОНСТРУКЦИИ

12.1. Подрядчик самостоятельно за свой счет выполняет геодезическую разбивку осей и других элементов ремонтируемого Объекта, производит их закрепление на местности в соответствии с требованиями норм, обеспечивает их сохранность и проводит в установленном порядке геодезический контроль геометрических параметров Объекта.

12.2. Подрядчик должен содержать за свой счет освещение, охрану, ограждения, временные и инженерные коммуникации, связанные с реконструкцией Объекта, обеспечивать в соответствии с требованиями норм и технических условий установку ограждений, знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациями. Не допускать, за исключением согласованных случаев, перерывов движения по ним, периодически производить уборку  рабочей площадки и прилегающей к ней территории.

12.3. На весь период реконструкции до утверждения акта ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик несет ответственность за сохранность реконструируемого Объекта и обеспечивает его содержание.

В случае нанесения ущерба Объекту в период реконструкции Подрядчик обязан произвести его ремонт за свой счет.

12.4. До завершения реконструкции Подрядчик несет ответственность за соблюдение норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности на рабочей площадке.

12.5. Подрядчик обязуется в 10-дневный срок со дня подписания акта о приемке Объекта  в эксплуатацию вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить объект и рабочую площадку от строительного мусора.

12.6. Подрядчик по требованию Муниципального заказчика представляет на рабочей площадке оборудованные рабочие места для технического персонала и представителей Муниципального  Заказчика и заказчика-застройщика, а также предоставляет транспорт для передвижения по объекту.

13. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

13.1. Работы, подлежащие закрытию в соответствии с Проектом и Графиком производства подрядных работ, должны приниматься представителем Заказчика-застройщика и привлечённой им организацией. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки (освидетельствования) в установленном порядке скрытых работ и составления соответствующих актов. Подрядчик в письменном виде не менее, чем за сутки до проведения промежуточной  приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, уведомляет Муниципального заказчика о  необходимости проведения приемки.

13.2. В случае если представителем Заказчика-застройщика внесены в общий журнал работ замечания по выполненным работам, подлежащим закрытию, то они не должны закрываться Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика-застройщика.

Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика-застройщика (представитель Заказчика-застройщика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет обязуется открыть любую часть скрытых работ, не прошедших приемку представителем Заказчика-застройщика, согласно его указанию, а затем восстановить ее.

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта.

14.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы реконструкции был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом порядке обязана уведомить об этом другую в  двухдневный срок. Далее стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения реконструкции Объекта и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.

14.3. Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ

15.1. Внесение изменений в настоящий контракт производится в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

16.1. Расторжение Контракта возможно по соглашению Сторон.

16.2. Расторжение Контракта возможно по требованию одной из Сторон по решению суда при существенном нарушении условий Контракта другой Стороной.

Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд, только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт, либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении, а при его отсутствии - в 30-дневный срок.

16.3. Муниципальный заказчик вправе расторгнуть Контракт в следующих случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения работ более, чем на 1,5 месяца по причинам, не зависящим от Муниципального заказчика;

- систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно-монтажных работ (этапов), влекущего увеличение сроков окончания реконструкции более чем на 2 месяца;

- систематического несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ;

- в одностороннем порядке, по своей инициативе, при уменьшении или прекращении финансирования из федерального бюджета и краевого бюджета с условием оплаты только фактически  выполненных работ.

16.4. Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ по контракту в случаях:

- финансовой несостоятельности Муниципального заказчика, или систематической задержки им расчета за выполненные работы, или задержка их более чем на 3 месяца;

- уменьшения стоимости работ более чем на 10% в связи с внесенными Муниципальным заказчиком изменениями в проектную документацию.

16.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке и по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

16.6. В случае, если настоящий Контракт расторгнут по вине Подрядчика, включая ненадлежащее исполнение своих обязанностей по Контракту, то обеспечение Контракта в размере, предусмотренном конкурсной документацией остается безвозмездно у Муниципального заказчика.

17. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются сторонами путем переговоров.

17.2. При возникновении между Муниципальным заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Муниципальным заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Муниципального  заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.

17.3. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к предмету данного Контракта, теряют силу, если противоречат данному Контракту.

17.4. Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде факсимильного сообщения, заказного письма или передается под расписку.

17.5. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством Российской Федерации.

17.6. Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту, после их подписания уполномоченными представителями обеих сторон и являются его неотъемлемой частью.

17.7. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся реконструируемого Объекта, в средствах массовой информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Муниципального заказчика.

17.8. Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

17.9. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Контракта и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующих на дату начала действия изменений законодательных и нормативных актов, договоренности по срокам и стоимости ремонта должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Контракта.

17.10. Настоящий Контракт  вступает в  силу  с момента подписания и  действует до 01 декабря 2008 года, а по взаиморасчетам до полного исполнения обязательств Сторонами контракта.

17.11. Настоящий Контракт составлен в 3-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному – для каждой стороны и третий – в Отделение по г. Лермонтову Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю.

18. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ

Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Приложение №1. График производства  подрядных работ по реконструкции Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края на ___листах.

Приложение №2. Расчет начальной цены контракта  на выполнение работ для муниципальных нужд реконструкция дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края на ____листах.

Приложение №3. Перечень нормативно-технических документов,  обязательных при выполнении работ реконструкция Дорог и тротуаров в г.Лермонтове и с. Острогорка Ставропольского края  на ___ листах.

Приложение №4. Подтверждение обеспечения  исполнения обязательств  по муниципальному контракту на  _____листах.

- АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ЗАКАЗЧИК                                                ПОДРЯДЧИК

________________________________                                               ________________________________

(юридический и фактический                                                                                                  (юридический и фактический

________________________________                                                ________________________________

адрес, банковские реквизиты,                                                                                                       адрес, банковские реквизиты,

________________________________                                                ________________________________

ИНН)                                                                                                                                                               ИНН, р/с, к/с)

________________________________                                               _________________________________

________________________________                                               ________________________________

(должность, подпись, инициалы, фамилия)                                                                 (должность, подпись, инициалы, фамилия)

Приложение №1

к муниципальному контракту

№______ от ________

ГРАФИК  ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

См.   Приложение № 1 муниципальному контракту.

Муниципальный заказчик                                                             Подрядчик

_______________Ф.И.О.                                                                 ___________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                                   М.П.

Приложение №2

к муниципальному контракту

№______ от ________

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

См.   Приложение № 2 муниципальному контракту.

Муниципальный заказчик                                                             Подрядчик

_______________Ф.И.О.                                                                 ___________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                                   М.П.

Приложение №3

к муниципальному контракту

№______ от ________

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

| № п/п | Обозначение нормативного документа | Название нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ГОСТ 10178-85 | Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия. |
| 2. | ГОСТ 10180-90 | Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам. |
| 3. | ГОСТ 11501-78 | Битумы нефтяные. Метод определения глубины проникания иглы. |
| 4. | ГОСТ 11503-74 | Битумы нефтяные. Метод определения условной вязкости. |
| 5. | ГОСТ 11505-75 | Битумы нефтяные. Метод определения растяжимости. |
| 6. | ГОСТ 12730.0-78 | Бетоны. Общие требования к методам определения плотности, влажности, водопоглощения, пористости и водонепроницаемости. |
| 7. | ГОСТ 12801-98 | Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний. |
| 8. | ГОСТ 16557-78 | Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия. |
| 9. | ГОСТ 18105-86 | Бетоны. Правила контроля прочности. |
| 10. | ГОСТ 22245-90 | Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия. |
| 11. | ГОСТ 22263-76 | Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия. |
| 12. | ГОСТ 22690-88 | Бетоны. Определение прочности механическими методами. |
| 13. | ГОСТ 23558-94 | Смеси щебеночно-гравийно-песчаные и грунты, обработанные неорганическими вяжущими материалами, для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия. |
| 14. | ГОСТ 24640-91 | Добавки для цементов. Классификация. |
| 15. | ГОСТ 30412-96 | Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований и покрытий. |
| 16. | ГОСТ 30515-97 | Цементы. Общие технические условия |
| 17. | ГОСТ 31015-2002 | Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичные. |
| 18. | ГОСТ 8267-93 | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия. |
| 19. | ГОСТ 9128-97 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия. |
| 20. | ГОСТ 965-89 | Портландцементы белые. Технические условия |
| 21. | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. |
| 22. | ГОСТ 23457-86 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения. |
| 23. | ГОСТ 26804-86 | Ограждения дорожные металлические барьерного типа. Технические условия. |
| 24. | ГОСТ 10807-78 | Знаки дорожные. Общие технические условия. |
| 25. | ГОСТ Р 50970-96 | Технические средства организации дорожного движения. Световозвращатели дорожные. Общие технические требования. Правила применения. |
| 26. | ГОСТ Р 51256-99 | Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие технические требования. |
| 27. | ГОСТ Р 51582-2000 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные «Пункт контроля международных автомобильных перевозок» и «Пост дорожно-патрульной службы». Общие технические требования, правила применения. |
| 28. | ГОСТ 25695-91 | Светофоры дорожные. Типы. Основные параметры. |
| 29. | ГОСТ 25825-83 | Светофоры дорожные. Общие технические условия. |
| 30. | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
| 31. | СНиП 2.05.02-85 | Автомобильные дороги |
| 32. | СНиП 2.07.01-89 | Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских дорог. |
| 33. | СНиП 23-01-99 | Строительная климатология |
| 34. | СНиП 3.01.01-85* | Организация строительного производства |
| 35. | СНиП 3.01.03-84 | Геодезические работы в строительстве |
| 36. | СНиП lll-4-80* | Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве. |
| 37. | ВСН 5-81 | Инструкция по разбивочным работам при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и искусственных сооружений |
| 38. | ВСН 7-89 | Указания по строительству, ремонту и содержанию гравийных покрытий |
| 39. | ВСН 8-89 | Инструкция по охране природной среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог |
| 40. | ВСН 17-77 | Инструкция по укреплению откосов земляного полотна автомобильных дорог гидропосевом трав |
| 41. | ВСН 24-88 | Технические правила ремонта и содержания автомобильных дорог |
| 42. | ВСН 25 – 86 | Указания по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах |
| 43. | ВСН 29-76 | Технические указания по оценке и повышению технико-эксплуатационных качеств дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог |
| 44. | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ |
| 45. | ВСН 38-90 | Технические указания по устройству дорожных покрытий с шероховатой поверхностью |
| 46. | ВСН 39-79 | Технические указания по укреплению обочин автомобильных дорог |
| 47. | ВСН 41-88 | Региональные и отраслевые нормы межремонтных сроков службы нежестких дорожных одежд и покрытий |
| 48. | ВСН 42-91 | Нормы расхода строительных материалов на строительство и ремонт автомобильных дорог и мостов |
| 49. | ВСН 50-87 | Инструкция по ремонту, содержанию и эксплуатации паромных переправ и наплавных мостов |
| 50. | ГОСТ Р 52 289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 51. | ГОСТ Р 52 290-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования. |
| 52. | Распоряжение Росавтодора от 03.03.2005 № ОБ-50-р | «Об обеспечении в 2005 году выполнения программы работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию и сохранности федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них» |

Муниципальный заказчик                                                             Подрядчик

_______________Ф.И.О.                                                                 ___________________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                                   М.П.

Приложение №4

к муниципальному контракту

№______от_____________

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО

МУНИЦИПАЛЬНОМУ  КОНТРАКТУ

(В зависимости от способа обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту, который определяется участником конкурса самостоятельно, Подрядчик представляет следующие документы:

- - либо банковскую гарантию обеспечения исполнения обязательств по муниципальному контракту с _________ (указать название Банка-гаранта, которым будет выдана гарантия) в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо договор страхования ответственности по муниципальному контракту с _________ (указать название страховой организации, с которой будет заключен договор) в размере ______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].

- либо денежные средства, перечисленные на расчетный счет Муниципального заказчика в залог в размере _______ [указать величину процента или фиксированную сумму обеспечения].)

Муниципальный заказчик                                                                                 Подрядчик

________________Ф.И.О.                                                                                    _______________Ф.И.О.

М.П.                                                                                                                                   М.П.

ЧАСТЬ III. ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА ПОДРЯДНЫХ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Примечание: Приложение №1 к конкурсной документации.

ЧАСТЬ IV. РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ  ЦЕНЫ КОНТРАКТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ: «РЕКОНСТРКУЦИЯ  ДОРОГ И ТРОТУАРОВ В Г.ЛЕРМОНТОВЕ И С. ОСТРОГОРКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»

Примечание: Приложение №2 к конкурсной документации.